Acta de Reunión Interna

Proyecto : Matricula.TE

Tema : Reunión Inicial

Fecha : Lunes, 08 de mayo de 2017

Lugar y hora : Cede central UTP, 16:00:00 pm.

Participantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Asistió | No Asistió |
| Chira Torres Ernesto | Jefe de Proyecto | X |  |
| Huaroto Parra Angel | Analista Funcional | X |  |
| Salinas Angeles Farix | Gestor de Demanda | X |  |

Resumen y Acuerdos

1. Se revisó las opciones de Nombre del proyecto. Se llegó a un acuerdo para escoger el nombre del proyecto
2. Se definió los objetivos del proyecto. Planteándonos el objetivo general y los específicos a cumplir.
3. Planteamiento de los riesgos del proyecto, y alcance del mismo.
4. Se coordinó puntos importantes para el desarrollo de los documentos: Plan de Proyecto, Proceso Gestión de proyecto y Cronograma de Proyecto.
5. Se designó la creación de las plantillas del Área de Proceso PP-PMC.

Encargos

1. Inicializar la elaboración de Cronograma detallado. (Salinas)
2. Traspaso de información. (Chira)
3. Elaborar documento Plan de Proyecto. (Chira).
4. Elaborar el documento de Proceso Gestión de Proyecto y Registro de Riesgos. (Huaroto).
5. Inicio de diseño de plantillas del Área de Proceso PP-PMC. (Todos)

Próxima Reunión: 16 de mayo de 2017